PROJEKT

UMOWA Nr ………………………………………………………………

zawarta w Mieroszowie w dniu …........................  roku pomiędzy:

Gminą Mieroszów, w imieniu której działa:

Marcin Raczyński – Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie Iwony Wojciechowskiej - Zatorskiej – Skarbnika Gminy,

(w dalszym ciągu zwaną „Zamawiającym") z jednej strony,

a

………………………………………………………………………………………………………………………

(w dalszym ciągu zwanym „Wykonawcą”) z drugiej strony.

W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie publiczne jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu wydatkowania środków budżetowych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Mieroszowa 
Nr 142/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.).

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty, polegające na remontach cząstkowych nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mieroszów na warunkach zawartych w:

1) niniejszej umowie,

2) formularzu wyceny.

Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powierzonych mu zadań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Szczegółowy zakres i termin robót przewidzianych do wykonania określany będzie na bieżąco (sukcesywnie wg potrzeb) przez przedstawiciela Zamawiającego w formie protokołu typowania robót.

- Zakres zlecanych robót nie może obejmować wykonania innych prac, niż te wycenione w formularzu wyceny.

- Ilości podane w formularzu wyceny są ilościami szacunkowymi. Zamawiający ma prawo do zlecenia prac 
w innych ilościach niż wymienione w formularzu wyceny, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

- W razie wystąpienia licznych uszkodzeń w nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych, stanowiących zagrożenie w ruchu drogowym, Wykonawca zapewni minimum 2 brygady remontowe pracujące w tym samym czasie, celem szybkiej realizacji napraw cząstkowych.

§ 2

Wszelkie prace uzupełniające, nieobjęte formularzem wyceny i nieprzewidziane przez Zamawiającego na etapie sporządzania protokołu typowania robót, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania robót objętych zleceniem, Wykonawca zobowiązany jest wykonać po uzyskaniu zgody Zamawiającego i po podpisaniu osobnej umowy.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi miejsc prowadzenia robót i uwzględnił je w formularzu wyceny załączonym do oferty.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy:

1) Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem projekt tymczasowej organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót na czas wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych 
i wewnętrznych.

2) Wykonawca oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem, o którym mowa 
w pkt 1.

3) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty w terminie 3 dni od daty określonej w protokole typowania robót.

§ 5

- Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do 31.12.2018 r.

- Okres obowiązywania umowy może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania środków, określonych w § 7 ust. 6, jakie Zamawiający może wydatkować w ramach umowy.

§ 6

- Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym podczas czasu trwania niniejszej umowy będzie ........................................... tel. ........................

- Przedstawicielem Zamawiającego typującym roboty i nadzorującym ich wykonanie jest ............................................ tel. ........................

- Osoba, o której mowa w ust. 2, upoważniona jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z jakością i ilością robót, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie, określone wg ceny jednostkowej, określonej w formularzu wyceny, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

- Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych robót, które zostały odebrane przez Zamawiającego.

- Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia jest zatwierdzony przez Zamawiającego obmiar wykonanych robót wraz z protokołem odbioru robót wykonanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

4.	Ustala się cenę jednostkową w wysokości ........ netto (słownie: ..........) za wykonanie remontu cząstkowego 1,00 m2 nawierzchni bitumicznej.

5.	Zakłada się przeprowadzenie napraw nawierzchni bitumicznej na powierzchni 400 m2 dróg gminnych 
i wewnętrznych na terenie Gminy Mieroszów. Ilości robót wynikające z formularza wyceny są ilościami szacunkowymi i nie należy ich brać pod uwagę jako ilości ostatecznych.

6.	Łączna wartość zleconych robót w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty:

  - …………….. zł netto, (słownie: …………………….) zgodnie z wycenionym formularzem wyceny,

  - należny podatek od towarów i usług VAT: stawka …... % - …................ zł (słownie: …................),

  - razem cena (z należnym podatkiem VAT od towarów i usług na dzień podpisania Umowy) …………………. zł brutto (słownie: ………………………………).

7.	Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawcę na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu kompletnej faktury VAT. Za dzień zapłaty należności uważa się datę złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu.

8.	Faktury VAT należy wystawiać na Zamawiającego, tj.: Gminę Mieroszów, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, NIP: 8862572810, REGON: 890718260.

§ 8

- Odbiory robót będą dokonywane przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zakresu prac określonego w danym protokole typowania robót. Podczas odbiorów zostaną spisane protokoły odbioru.

- Do zgłoszenia wykonania robót Wykonawca dołączy obmiar wykonanych robót oraz atesty na wbudowaną masę.

- Usterki i braki stwierdzone podczas odbiorów, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt 
w terminach ustalonych w protokołach odbioru.

§ 9

Podstawą do wystawienia faktur będą bezusterkowe protokoły odbioru, o których mowa w § 8 ust. 1.

§ 10

Wykonawca w czasie prowadzonych prac związanych z realizacją zleceń ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na terenie prowadzonych prac.

§ 11

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 6 pkt 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 
15 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 6 pkt 1 niniejszej umowy,

  - za opóźnienie w wykonaniu robót określonych protokołem typowania robót, o którym mowa w § 1 ust. 3 – w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 6 pkt 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonym w protokole typowania robót,

  - za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 6 pkt 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia wad.

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z Umowy spowodowane przypadkami Siły wyższej.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,

  - w przypadku niewykonania we skazanym terminie dwóch zleconych protokołem typowania robót,

  - w przypadku opóźnienia rozpoczęcia robót powyżej 30 dni kalendarzowych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.

- Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego, w rozumieniu warunków umowy, wykonania robót zakończonych lub za część robót już rozpoczętych.

§ 13

Dopuszcza się cedowanie wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie 
za wyłączną zgodą Zamawiającego.

§ 14

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości dla wykonanych robót wyniesie 24 miesiące.

2.	W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, terminy usuwania wad przez Wykonawcę dla poszczególnych robót nie mogą być dłuższe niż 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach.

§ 15

- Spory powstałe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego oraz właściwe przepisy wykonawcze.

§ 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie 
w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA: